Espoo, 30.7.2026

Ari Hirvonen Patent IP Director Outokumpu Oyj Salmisaarenranta 11 00180 Helsinki

# Tarjouksen uudelleenanto — DWS IQ 6 -pilotti, voimassa 31.12.2026 saakka

Viite: Tarjouskirje ja hintalomake 27.6.2026

Hei Ari,

27.6.2026 antamamme pilottitarjous oli voimassa 30 päivää ja raukesi 27.7.2026. Koska hankinnan käsittely on kesken, annamme tarjouksen uudelleen täsmälleen samoin ehdoin. Uusi voimassaoloaika on 31.12.2026 saakka.

Emme jatka rauennutta tarjousta vaan annamme sen uudelleen — muotoseikka, mutta se pitää asiakirjaketjun siistinä, jos hankinta tarkastaa sen myöhemmin.

## 1. Mikä pysyy muuttumattomana

| Erä | Arvo | Muutos |
| --- | --- | --- |
| Pilottihinta (toimittajan työpanos) | €24 000 (alv 0 %) | Ei muutosta |
| Maksuaikataulu | 50 % allekirjoituksella, 50 % loppuraportilla | Ei muutosta |
| Kesto | 3 kk sopimuksen allekirjoituksesta | Ei muutosta |
| Laajuus | Yksi Forta-alatuotelinja | Ei muutosta |
| Vaihe 0 — laajuuden määrittely | Maksuton, 1–2 vk | Ei muutosta |
| NVIDIA-laitteisto | Asiakkaan CAPEX, jää asiakkaalle | Ei muutosta |
| EU-pilvipalvelut | Läpilaskutus omakustannushintaan, ei katetta | Ei muutosta |
| Jatkotyön tuntihinta | €120/h (alv 0 %) | Ei muutosta |

Hinta on kiinteä koko voimassaoloajan. Se ei ole sidottu indeksiin eikä sitä tarkisteta, vaikka allekirjoitus tapahtuisi vasta joulukuussa.

## 2. Mikä on uutta — saatavilla pyynnöstä, ei muuta ehtoja

Pilottimäärittelyä on täydennetty 27.6. jälkeen. Nämä eivät muuta hintaa, laajuutta eivätkä maksuehtoja — ne tarkentavat toteutustapaa. Toimitamme ne pyynnöstä:

- Viisivaiheinen toteutussuunnitelma vaiheittaisine hyväksyntäportteineen (Vaihe 0 määrittely → 1 paikallinen perusta → 2 putken integrointi → 3 verkkokatkotesti → 4 mitoitus ja raportointi).

- KPI 4 — jatkuvuustakuu verkkokatkon aikana. Binäärinen hyväksyntäkriteeri: kun yhteys ulkomaailmaan on katkaistu sovitussa ikkunassa, (i) julkistustyönkulku suoriutuu loppuun, (ii) EU AI Act Art. 12 -tietue kirjoittuu edelleen paikallisesti ilman katkoa, ja (iii) operaattori pystyy pysäyttämään ajossa olevan agentin. Kaikki kolme, tai tulos raportoidaan kielteisenä — mikä on pätevä lopputulos, ei tuotevirhe.

- Tuntiraportti (OUTOKUMPU_TUNTIRAPORTTI.md): €24 000 purettuna vaiheittaisiksi tunneiksi, 240 laskutettavaa tuntia, toteutuva tuntihinta €100/h vastaan asiantuntijatyön listahinta €120/h.

Jos KPI 4 halutaan mukaan sopimukseen, se on lisättävä ennen allekirjoitusta — jälkikäteen lisättynä se muuttaisi hyväksyntäkriteerejä kesken toimituksen.

## 3. Miksi pidennetty voimassaolo on perusteltu

CBAM-määräaikojen ja EU AI Act -velvoitteiden aikataulu ei ole muuttunut, mutta Outokummun kokoluokan hankinnassa 30 päivää on lyhyt aika viedä asia IP-funktion, hankinnan, tietoturvan ja talouden läpi. Pidennetty voimassaolo poistaa keinotekoisen aikapaineen päätöksestä, jonka pitäisi perustua sisältöön eikä kalenteriin.

## 4. Yksi varaus, joka on rehellistä sanoa etukäteen: kapasiteetti

Pilotti sitoo noin 1,5 henkilötyökuukautta senior-tason työtä kolmen kuukauden aikana. Voimassaoloaika ei ole kapasiteettivaraus. Aloitusaika sovitaan allekirjoitusjärjestyksessä.

| Allekirjoitus | Pilotin valmistuminen |
| --- | --- |
| 30.9.2026 mennessä | Vuoden 2026 puolella |
| Q4/2026 (1.10.–31.12.) | Q1/2027 |

Jos aloitusajankohta on Outokummulle olennainen, se kannattaa kiinnittää sopimukseen erikseen. Sanomme tämän nyt, koska joulukuussa allekirjoitettu sopimus ja tammikuussa alkava pilotti on hallittu lopputulos vain, jos se on tiedossa etukäteen.

## 5. Tilaajavastuuasiakirjat — huomioitava pidennetyssä aikataulussa

Tarjouksen liitteenä toimitetut viranomaistodistukset vanhenevat ennen uutta voimassaolon päättymispäivää. Toimitamme päivitetyt todistukset veloituksetta allekirjoitushetkellä:

| Asiakirja | Nykyinen | Vanhenee | Toimenpide |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaupparekisteriote (PRH) | OTE 27.6.2026 | 27.9.2026 | Uusi ote allekirjoitushetkellä |
| Verovelkatodistus | 05/2026 | Yli 3 kk -kynnys ylittyy | Päivitetty ote OmaVerosta |
| YEL-todistus | Avataan sopimuksen yhteydessä | — | Toimitetaan allekirjoituksen yhteydessä |

Tämä on tilaajavastuulain rutiinia, ei poikkeama — mutta se on syytä olla kirjattuna, jotta se ei yllätä hankintaa joulukuussa.

## 6. Seuraavat askeleet — muuttumattomat

- Tarjouksen käsittely Outokummun puolella

- Vaihtoehto: esittelykokous (Demo + Q&A) — Salmisaarenrannassa tai etäyhteydellä

- Vaihtoehtoinen reitti: yhteinen NDA → Vaihe 0 laajuuden määrittely käynnistyy välittömästi (maksuton)

Tarjous on voimassa 31.12.2026 saakka.

Olen käytettävissä sopiaksemme tapaamisen tai vastatakseni kysymyksiin suoraan.

Yhteistyöterveisin,

Risto Anton Päärni Toimitusjohtaja, Lifetime Oy risto.paarni@lifetime.fi · +358 400 319 010 Laidunmaanraitti 2 A 25, 02330 Espoo, Finland Y-tunnus: 0772407-9 | VAT: FI07724079

## Asiakirjan hallinta

- Tämä asiakirja ei muuta lähetettyjä asiakirjoja. OUTOKUMPU_TARJOUSKIRJE.md ja OUTOKUMPU_HINTALOMAKE.md (27.6.2026) ovat muuttumattomia; ne kuvaavat rauennutta tarjousta ja säilytetään sellaisenaan.

- Uusi voimassaolo 31.12.2026 korvaa hintalomakkeen §7 määräajan 27.7.2026 vain tämän uudelleenannon osalta.

- Liite pyynnöstä: OUTOKUMPU_TUNTIRAPORTTI.md v1.0 (tuntierittely).

- Liite pyynnöstä: sales-outreach/PILOT_SHEET_OUTOKUMPU_FORTA.md v2.0 (viisivaiheinen suunnitelma, KPI 4).

- HIC-päätös voimassaolosta: 30.7.2026.